## Slide 1: Gruppe 10
negativ: - Kommunikation bei Problemen
- Willkürliche Zuweisung bei Aufgaben
neutral: - Zu optimistischer Zeitplan der Meilensteine
positiv: - Schnelle Organisation und Gitlab-Einrichtung
- Unser Code ist wohlkommentiert
Rose Yimbog Mona Dietrich Ludwig Vaitl Mehdi Yosofie